Администрация

Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря   2016   года                             п. Заборье                                                    №  218

Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления стратегических социально - экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района» согласно приложению 1.

2. При формировании бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района:

2.1. Предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

4. Опубликовать данное постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района и газете «Новый путь».

5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Лидского сельского поселения                                                                        В.А.Сергеев

_________________________________________________________________________________

Разослано: ФЭС, совет депутатов, регистр МНПА, в дело

Утверждена

постановлением

Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

От 07.12.2016г. №218

(приложение 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

на период 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2017-2019 годы»

| Полное наименование | «Развитие территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2017-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лидского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Лидского сельского поселения МБУ «Лидский культурный центр» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие части территории административного центра поселка Заборье Лидского сельского поселения» Подпрограмма 2 «Развитие части территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 3 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 4 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 5 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 6 «Содержание жилищного хозяйства на территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 7 «Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения» Подпрограмма 8 «Организация благоустройства на территории Лидского сельского поселения» Подпрограмма 9 «Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения» |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на планируемый период; - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории поселения. - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; - повышение престижности проживания в сельской местности. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Лидского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для сельских жителей; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении за счёт повышения уровня благоустройства; - создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог; - создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Лидского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения, ед.; - количество предприятий сферы коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.; - количество теплотрасс, протяженность, даты проведения реконструкции и замены теплотрасс, расположенных на территории поселения, ед., м.пог.; - количество площадок ТБО (сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.; - количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия, ед., м.пог.; -количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по пожарной безопасности , ед.; - количество пожарных водоемов, пожарных гидрантов , ед.; - количество мест отдыха, пляжей, ед.; -количество мероприятий по наглядной агитации в сфере антитеррористической деятельности , ед.; - количество проживаемого населения, чел. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района за период реализации составит 46 055,0 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета: 2017 г. – 17 005,5 тыс. рублей 2018 г. – 14 015,3 тыс. рублей; 2019 г. – 14 136,0 тыс. рублей; За счет средств областного бюджета: 2017 г. – 898,2 тыс. рублей; 2018 г. – 896,2 тыс. руб.; 2019 г. – 896,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня и качества жизни на селе; - устройство детских игровых и спортивных объектов (площадок); - повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для сельских жителей; -увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, фестивалей и др.;) - бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение населения; - создание резервных источников обеспечения водоснабжением; - принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; -улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения; |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Лидского сельского поселения |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению в сельском хозяйстве дефицита специалистов и квалифицированных рабочих.

На селе ситуация  сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Лидское  сельское поселение также нуждается в развитии территории.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного функционирования агропромышленного и  производства необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением;

потребностью формирования базовых условий   для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение  задач агропромышленного комплекса;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов местного самоуправления,  организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

приоритетностью  государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития Лидского сельского поселения на долгосрочную перспективу.

Целью реализации настоящей муниципальной программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического развития Лидского сельского поселения.

Основным показателем достижения цели является значение ВРП (в основных ценах соответствующих лет) в млн. рублей.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- создание  условий  для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития  Лидского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района на планируемый период;

- повышение уровня и качества жизни сельского  населения на основе повышения уровня  развития социальной инфраструктуры и    инженерного обустройства населенных   пунктов, расположенных в сельской  местности.

III. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными показателями (индикаторами) программы являются:

- количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения, ед.;

- количество предприятий сферы коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.;

- количество теплотрасс, протяженность, даты проведения реконструкции и замены теплотрасс, расположенных на территории поселения, ед., м.пог.;

- количество площадок ТБО( сбора мусора), ед.;

- количество игровых и спортивных  площадок, ед.;

- количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия, ед., м.пог.;

-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности  по пожарной безопасности , ед.;

- количество пожарных водоемов, пожарных гидрантов , ед.;

- количество мероприятий по наглядной агитации в сфере антитеррористической деятельности, ед.;

- количество проживающего населения, чел.;

Ожидаемыми результатами программы являются:

- повышение уровня и качества жизни на селе;

- устройство спортивных объектов (площадок);

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для сельских жителей

-увеличение культурно-массовых мероприятий (кружков, детских праздников, фестивалей и др.);

- повышение уровня обеспеченности качественной питьевой водой сельского населения;

- бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение  населения;

- создание резервных источников обеспечения водоснабжением;

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень;

-увеличение детских площадок;

-улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения;

Срок реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Подпрограмма 1

«Развитие части территории административного центра поселка Заборье Лидского сельского поселения»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

-организация ремонтных работ на территории Лидского сельского поселения;

-прочее благоустройство п. Заборье;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Подпрограмма 2

«Развитие части территории Лидского сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  основные мероприятия:

-организация ремонтных работ на территории Лидского сельского поселения;

-организация электроснабжения на территории поселения;

-прочее благоустройство п. Заборье;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Подпрограмма 3

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 4

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:

-создание условий для противопожарной безопасности Лидского сельского поселения;

-расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Лидского сельского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи с передачей части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району»

Подпрограмма 5

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения»

В рамках подпрограммы  реализуются два  мероприятия:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Подпрограмма 6

«Содержание жилищного хозяйства на территории Лидского сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

-текущий ремонт жилого фонда.

Подпрограмма 7

«Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основного мероприятия: бесперебойное обеспечение жителей поселения коммунальными услугами.

Подпрограмма 8

«Организация благоустройства на территории Лидского сельского поселения»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации мероприятий:

- мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения поселения;

- озеленение и благоустройство территории;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация вывоза бытовых отходов, стихийных свалок.

Подпрограмма 9 – «Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения».

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации мероприятий:

- содержание муниципальных учреждений культуры Лидского сельского поселения;

- содержание муниципальных библиотек Лидского сельского поселения;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

V. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация девяти подпрограмм:

Подпрограмма 1

«Развитие части территории административного центра поселка Заборье Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 2

«Развитие части территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 3

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 4

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 5

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 6

«Содержание жилищного хозяйства на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 7

«Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 8

«Организация благоустройства на территории Лидского сельского поселения»

Подпрограмма 9

«Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения»

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений экономического развития и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Лидского сельского поселения.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит

46 055,0 тыс. рублей:

2017 г. – 17 903,7 тыс. рублей

2018 г. – 14 015,3 тыс. рублей;

2019 г. – 14 136,0 тыс. рублей;

в том числе:

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие части территории административного центра поселка Заборье Лидского сельского поселения» составит 129,3 тыс. рублей (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –  54,3 тыс. рублей;

2018 г. –  37,5 тыс. рублей;

2019 г. –  37,5 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие части территории Лидского сельского поселения» составит 184,2 тыс. рублей (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. – 60,2 тыс. рублей;

2018 г. – 62,0 тыс. рублей;

2019 г. – 62,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения» составит 532,7 тыс. рублей (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –  256,2  тыс. рублей;

2018 г. –  132,5 тыс. рублей;

2019 г. –  144,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения» составит 14 805,0 тыс. рублей, (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –   4 692,6 тыс. рублей;

2018 г. –  4 945,9 тыс. рублей;

2019 г. – 5 166,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Содержание жилищного хозяйства на территории Лидского сельского поселения» составит 1 047,0 тыс. рублей, (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –   280,0 тыс. рублей;

2018 г. –  382,0 тыс. рублей;

2019 г. – 385,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения» составит 600,0 тыс. рублей, (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –   200,0 тыс. рублей;

2018 г. –  200,0 тыс. рублей;

2019 г. – 200,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация благоустройства на территории Лидского сельского поселения» составит 11 868,4 тыс. рублей, (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –   3 912,9 тыс. рублей;

2018 г. –  3 917,0 тыс. рублей;

2019 г. – 4 038,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения» составит 16 888,4 тыс. рублей, (средства бюджета Лидского сельского поселения), в том числе:

2017 г. –   8 447,5 тыс. рублей;

2018 г. –  4 338,4 тыс. рублей;

2019 г. – 4 102,5 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов,  средства частных инвесторов  и иные привлеченные средства.

VII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Лидского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

Приложение 1

к муниципальной	 программе

## ПАСПОРТ

## подпрограммы 1 «Развитие части территории административного центра пос.  Заборье  Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Развитие части территории административного центра пос. Заборье Лидского сельского поселения |
| --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Областной закон от 12.05.2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"; - Устав муниципального образования Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Решение совета депутатов Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2015 № 85 «Об определении частей территории п. Заборье и избрании Общественных советов». |
| ## Заказчик | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| ## Представитель Заказчика | заместитель главы администрации Лидского сельского поселения Сергеев Валерий Алексеевич |
| ## Период реализации подпрограммы | ## 2017-2019 годы |
| ## Цель подпрограммы | Привлечение граждан пос. Заборье к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в пос. Заборье; решение вопросов, в первую очередь волнующих население пос. Заборье; привлечение граждан к обсуждению и решению проблем пос. Заборье. |
| ## Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме | Объем финансирования: всего – 129,3 тысяч рублей. В том числе: Областной бюджет – 0 тысяч рублей, Местный бюджет - 129,3 тысяч рублей. По годам: 2017 год – 54,3 тысячи рублей, из них: 0 тысяч рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 54,3 тысяч рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 37,5 тысяч рублей, из них: 0 тысяч рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 37,5 тысяч рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 2019 год – 37,5 тысяч рублей, из них: 0 тысяч рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 37,5 тысяч рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| ## Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. благоустройство поселка - 80 %. 2. Обеспечить хорошее качество дорог по населенному пункту – 80 %. 3. Обеспечить пос. Заборье пожарными водоемами и подъездами к ним (пирсами) - 80%. 4.Обеспечить площадкой для стояки машин скорой помощи -100% |
| ## Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Ремонт участков грунтовых дорог по ул.: Боровая, Вокзальная, Железнодорожная, Лидская, Береговая, Лесная. 2. Ремонт колодцев ул. Заводская, Центральная, 3. Покупка и установка спортивной площадки. 4. Создать пожарные водоемы и подъезды к ним (пирсы). 5. Приобрести большие контейнеры для мусора – 2 шт. 6. Приобретение и установка детской площадки. 7.Строительство асфальтированной площадки около больницы для стоянки машин скорой помощи |

| Разработчик подрограммы | специалист 1 категории администрации Лидского сельского поселения – Писарева Елена Евгеньевна |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | - администрация Лидского сельского поселения; - сектор имущественно-земельных отношений администрации Лидского сельского поселения; -финансово–экономический сектор администрации Лидского сельского поселения. |
| Руководитель подрограммы | Заместитель главы администрации Лидского сельского поселения |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Предоставление отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий заместителю главы администрации Лидского сельского поселения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации В.А.Сергеев |

1.  Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития поселка, на решение которых направлена реализация подпрограммы, относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой и обеспечение пожарной безопасности  населенного пункта .

2. Основные цели и задачи подпрограммы

2.1. Основными целями подпрограммы являются:

привлечение граждан пос. Заборье к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в пос. Заборье;

решение вопросов, в первую очередь волнующих население пос. Заборье;

привлечение граждан к обсуждению и решению проблем пос. Заборье.

2.2. Основными задачами Подпрограммы является:

благоустройство сельского населенного пункта;

обеспечение безопасности дорожного движения в населенном пункте;

обеспечение пос. Заборье пожарными водоемами и подъездами к ним (пирсами) пожарной техники;

обеспечение населенного пункта источниками питьевой воды.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017-2019 годах.

4. Основные мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на благоустройство территории населенного пункта, ремонт дорог населенного пункта, ремонт колодцев, строительство асфальтированной площадки около больницы для стоянки машин скорой помощи, обеспечение  пожарными водоемами и подъездами к ним (пирсами) пожарной техники приобретение и установка детской площадки пос. Заборье, покупка и установка спортивной площадки.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и  бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

К окончанию реализации Программы планируется:

благоустройство поселка;

обеспечить безопасность дорожного движения по поселку;

обеспечить пос. Заборье пожарными водоемами и подъездами к ним (пирсами);

обеспечить площадкой, для стоянки машин скорой помощи;

обеспечить источниками питьевой воды.

ации

Лио сельсоального района

21..2016 года  №

ПЛАН

мероприятий  подпрограммы «Развитие части территории административного центра пос.  Заборье Лидского сельского поселения»

на 2017 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пос. Заборье (ул.Береговая, Боровая, Вокзальная, Зеленая, Киевская, Кооперативная, Лицкая, Московская, Моховая, Нагорная, Целинная, Школьная и Липовский переулок) | Ремонт участков грунтовых дорог по ул.: Боровая (4000 м2), Береговая . (50 м2), Вокзальная (1500 м2), Лидская (1800 м2). | 2017 | 13,57 |  |  | 13,57 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| пос. Заборье (ул.Годовикова, Железнодорожная, Заводская, Клубная, Лесная, Центральная) | Ремонт грунтовых дорог по ул.: Железнодорожная (1000 м2), Лесная ( 1500 м2) | 2017 | 7,26 |  |  | 7,26 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
|  | Ремонт колодцев по ул. Заводская, Центральная -4 ед. | 2017 | 6,34 |  |  | 6,34 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| ИТОГО |  |  | 27,17 |  |  | 27,17 |  |  |
| пос. Заборье (ул.Береговая, Боровая, Вокзальная, Зеленая, Киевская, Кооперативная, Лицкая, Московская, Моховая, Нагорная, Целинная, Школьная и Липовский переулок) | Покупка и установка спортивной площадки | 2017 | 27,17 |  |  | 27,17 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| пос. Заборье (ул.Годовикова, Железнодорожная, Заводская, Клубная, Лесная, Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 54,34 |  |  | 54,34 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  подпрограммы «Развитие части территории административного центра пос.  Заборье Лидского сельского поселения»

на 2018 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пос. Заборье (ул.Береговая, Боровая, Вокзальная, Зеленая, Киевская, Кооперативная, Лицкая, Московская, Моховая, Нагорная, Целинная, Школьная и Липовский переулок) | Приобретение большого контейнера для мусора | 2017 | 102,5 |  | 100,0 | 2,5 |  | сектор имущественно-земельных отношений, финансово – экономический сектор, администрация сектор |
|  | Построить подъезд к пожарному водоему (пирс) на ул. Кооперативной (12х12 м) | 2017 | 666,25 |  | 650,0 | 16,25 |  | сектор имущественно-земельных отношений, финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| пос. Заборье (ул.Годовикова, Железнодорожная, Заводская, Клубная, Лесная, Центральная) | Приобретение большого контейнера для мусора | 2017 | 102,5 |  | 100,0 | 2,5 |  | сектор имущественно-земельных отношений, финансово – экономический сектор, администрация сектор |
|  | Строительство пожарного водоема (10х10 м) и подъезда к нему (пирс) ул.Клубная (12х12 м) | 2017 | 666,25 |  | 650,0 | 16,25 |  | сектор имущественно-земельных отношений, финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| ИТОГО |  |  | 1537,5 |  | 1 500,0 | 37,5 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  подпрограммы «Развитие части территории административного центра пос.  Заборье Лидского сельского поселения»

на 2019 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пос. Заборье (ул.Береговая, Боровая, Вокзальная, Зеленая, Киевская, Кооперативная, Лицкая, Московская, Моховая, Нагорная, Целинная, Школьная и Липовский переулок) | Приобретение и установка детской площадки | 2018 | 768,75 |  | 750,0 | 18,75 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| пос. Заборье (ул.Годовикова, Железнодорожная, Заводская, Клубная, Лесная, Центральная) | Строительство асфальтированной стоянки для машин скорой помощи | 2018 | 768,75 |  | 750,0 | 18,75 |  | финансово – экономический сектор, администрация сектор |
| ИТОГО |  |  | 1 650,0 |  | 1 500,0 | 37,5 |  |  |

## Приложение 2

## П А С П О Р Т

Подпрограммы 2 «Развитие части территории  Лидского сельского поселения »

| ## наименование | ## «Развитие части территории Лидского сельского» |
| --- | --- |
| ## Основания для разработки | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); Решение совета депутатов Лидского сельского поселения от 24.10.2014 № 18 «Об избрании на части территории Лидского сельского поселения Общественных советов и старост сельских населенных пунктов». Решение совета депутатов Лидского сельского поселения от 21.12.2015 №96 «Об утверждении Положения о порядке участия органов местного самоуправления Лидского сельского поселения в межмуниципальном сотрудничестве» |
| ## Период реализации | ## 2017-2019 года |
| ## Цель Подпрограммы 2 | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| ## Объем финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме 2 | 2017 год – 60,2 тыс. рублей, из них: 0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 60,2 тыс.рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 62,0 тыс. рублей, из них: 0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 62,0 тыс.рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год – 62,0 тыс. рублей, из них: 0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 62,0 тыс.рублей – средства бюджета Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Итого по программе 184,2 тыс. руб. из них: областного бюджета – 0 тыс. руб., местного бюджета - 184,2 тыс. |
| ## Основные целевые показатели от реализации | К окончанию реализации Подпрограммы 2 планируется: 1. Довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских населенных пунктах в 2017-2019 годах до 80%, от потребности. 2. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевой воды в 2017-2019 годах до 60%. 3. Достичь уровня проведения ремонта мостов в сельских населенных пунктов в 2016-2018 годах до 80%. 4.Довести уровень благоустройства населенных пунктов до 70% 5. Повышение противопожарной безопасности населения до 80% 6. Улучшение экологии в населенных пунктах до 80 % |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 2017 год: 1. Ремонт дорог в д. Якшино, п.Васьково, д.Ольеши; 2. Ремонт колодцев в д. Гришкино, д. Лиственка,д Васьково, Озеро-Село, д. Никольское; 3. Ремонт мостов в д.Лидь, между п. Коробище и д. Нечаевская, п. Утишье, д.Ольеши; 4. Покупка и установка фонарей уличного освещения д.Верховье, Озеро-Село, Никольское; 5. Обустройство дворовых территорий, приобретение: детская площадка. 2018 год: 1. Ремонт дорог в д. Лидь; 2. Ремонт колодца в д. Верховье; 3.Обустройство дворовых территорий, приобретение: спортивная площадка. 4.Ремонт пожарных водоемов в д. Ивановское,д. Костерино,д. Головочево, д. Поток, д.Лиственка,д. Васьково, д.Верховье,д.Шибалово. 2019 год: 1. Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Лидь,Коробище,Нечаевская,Утишье,Ольеши,Тургошь,Никольское, п. Подборбвье. |
| Разработчик | администрация Лидского сельского поселения |
| Исполнители | администрация Лидского сельского поселения; финансово-экономический сектор администрации Лидского сельского поселения; |
| Руководитель | Сергеев Валерий Алексеевич заместитель главы администрации Лидского сельского поселения |
| Система организации контроля за выполнением | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Лидского сельского поселения, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы администрации Сергеев Валерий Алексеевич |

1.  Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Подпрограммы 2,  низкий уровень  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, плохая освещенность населенных пунктов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2

2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.2. Основными задачами Подпрограммы является:

благоустройство сельских населенных пунктов;

обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды.

обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах;

обеспечение мер пожарной безопасности,

улучшение экологии.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Подпрограммы 2 предполагается осуществить в 2017-2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды,  ремонт грунтовых дорог сельских населенных пунктов, приобретение контейнеров под ТБО, обеспечение пожарной безопасности населения, улучшение экологии.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и  Лидского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

ПЛАН

мероприятий   подпрограммы «Развитие части территории  Лидского сельского поселения»

на 2017 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни, поселки | Мероприятия | Срок финан-сирова-ния меропри-ятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации) | Про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| дер.Лидь, Лукинское, пос.Великий Двор | Ремонт моста в дер.Лидь – 1 ед. | 2017 | 13,30 |  |  | 13,30 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Ивановское, Ивахново, Коробище, Костерино, Нечаевская, пос.Косой Ухаб | Ремонт подвестного моста между д. Коробище и д.Нечаевская – 1 ед. | 2017 | 3,50 |  |  | 3,50 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Головачово, Лесной, Утишье | Ремонт моста п.Утишье – 1ед. | 2017 | 6,50 |  |  | 6,50 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Гришкино, Забелье, Поток, Якшино | Ремонт грунтовой дороги через д. Якшино ( 2500 м2) | 2017 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Ремонт колодца д. Гришкино | 2017 | 1,75 |  |  | 1,75 |  |  |
| дер. Врачово, Лиственка, Ольеши, Перунь, Перегорода, пос.Крутой Ручей | Ремонт моста д. Ольеши – 1 ед. | 2017 | 2,70 |  |  | 2,70 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Ремонт дороги д. Ольеши (60 м2) | 2017 | 2,47 |  |  | 2,47 |  |  |
|  | Ремонт колодца д. Лиственка | 2017 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| пос. Васьково пос. Тургошь дер. Верховье дер. Марьино Село дер. Озеро – Село дер. Васьково дер. Максимово дер. Платаново | Ремонт грунтовой дороги п. Васьково, ул. Горная (4000 м2) | 2017 | 2,47 |  |  | 2,47 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Ремонт колодцев д. Васьково, Озеро-Село -2 шт. | 2017 | 3,35 |  |  | 3,35 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Покупка и установка фонарей д. Верховье, Озеро- Село – 15 шт. | 2017 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| дер. Ионино дер. Никольское дер. Шибалово дер. Плутно дер. Стехново | Ремонт колодца д. Никольское – 1 ед.1 | 2017 | 2,50 |  |  | 2,50 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Покупка и установка фонарей д. Никольское – 8 шт. | 2017 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| пос. Подборовье: ул. Новая, ул. Советская; | Приобретение, доставка и установка детской площадки п. Подборовье | 2017 | 13,73 |  |  | 13,73 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Подборовье: ул. Восточная, ул. Главная, ул.Железнодорожная, ул. Заводская, ул.Кооперативная, ул. Столярная, ул. Спортивная, ул. Северная, пер.Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 60,2 |  |  | 60,2 |  |  |

ПЛАН

мероприятий   подпрограммы «Развитие части территории  Лидского сельского поселения»

на 2018 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни, поселки | Мероприятия | Срок финан-сирова-ния меропри-ятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации) | Про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| дер.Лидь, Лукинское, пос.Великий Двор | Ремонт грунтовой дороги д.Лидь | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Ивановское, Ивахново, Коробище, Костерино, Нечаевская, пос.Косой Ухаб | Ремонт пожарных водоемов д. Ивановское и д. Костерино | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Головачово, Лесной, Утишье | Ремонт пожарного водоема д. Головочево | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Гришкино, Забелье, Поток, Якшино | Ремонт пожарного водоема д. Гришкино и д. Поток | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Врачово, Лиственка, Ольеши, Перунь, Перегорода, пос.Крутой Ручей | Ремонт пожарного водоема д. Лиственка | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Васьково пос. Тургошь дер. Верховье дер. Марьино Село дер. Озеро – Село дер. Васьково дер. Максимово дер. Платаново | Ремонт колодца в д. Верховье | 2018 | 3,00 |  |  | 3,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
|  | Ремонт пожарного водоема в д. Васьково и д. Верховье | 2018 | 3,00 |  |  | 3,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Ионино дер. Никольское дер. Шибалово дер. Плутно дер. Стехново | Ремонт пожарного водоема д.Шибалово | 2018 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Подборовье: ул. Новая, ул. Советская; | Приобретение, доставка и установка спортивной площадки п. Подборовье | 2018 | 14,00 |  |  | 14,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Подборовье: ул. Восточная, ул. Главная, ул.Железнодорожная, ул. Заводская, ул.Кооперативная, ул. Столярная, ул. Спортивная, ул. Северная, пер.Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |

ПЛАН

мероприятий   подпрограммы «Развитие части территории  Лидского сельского поселения»

на 2019 год

| Часть территории Лидского сельского поселения, деревни, поселки | Мероприятия | Срок финан-сирова-ния меропри-ятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации) | Про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| дер.Лидь, Лукинское, пос.Великий Двор | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Лидь | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Ивановское, Ивахново, Коробище, Костерино, Нечаевская, пос.Косой Ухаб | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Коробище и д.Нечаевская | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Головачово, Лесной, Утишье | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема п.Утишье | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Гришкино, Забелье, Поток, Якшино | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Якшино | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Врачово, Лиственка, Ольеши, Перунь, Перегорода, пос.Крутой Ручей | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Ольеши | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Васьково пос. Тургошь дер. Верховье дер. Марьино Село дер. Озеро – Село дер. Васьково дер. Максимово дер. Платаново | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д.Тургошь | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| дер. Ионино дер. Никольское дер. Шибалово дер. Плутно дер. Стехново | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема д. Никольское | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Подборовье: ул. Новая, ул. Советская; | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | администрация, финансово-экономический сектор |
| пос. Подборовье: ул. Восточная, ул. Главная, ул.Железнодорожная, ул. Заводская, ул.Кооперативная, ул. Столярная, ул. Спортивная, ул. Северная, пер.Центральный | Ремонт подъезда (пирс)и площадки пожарного водоема | 2017 | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |

Приложение 3

## П А С П О Р Т

подпрограммы 3

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Лидского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Лидского сельского поселения » |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Лидского сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи Подпрограммы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Планируемый общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет: 0 тыс.руб., в том числе: 2017 год- 0 тыс.руб. 2018 год -0 тыс.руб. 2019 год - 0 тыс.руб. Источники финансирования: местный бюджет, объем финансирования Подпрограммы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете Лидского сельского поселения на очередной финансовый год. |
| Показатели эффективности Подпрограммы | 1.Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 2.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на всей территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 3. Исключение случаев травматизма среди населения. |
| Основные индикаторы реализации Подпрограммы | Освобождение от борщевика Сосновского территории Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Правовая основа подпрограммы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017-2019 годы |

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Подпрограммы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории сельского поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В последние годы борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

В результате реализации Подпрограммы планируется освободить от борщевика Сосновского земли Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия по реализации Подпрограммы предусматривают:

- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, сентябрь.

- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Подпрограммы.

Приложение 4

## П А С П О Р Т

Подпрограммы 4 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |  |  |  |  |
| ## Период реализации Подпрограммы | ## 2017– 2019 годы |  |  |  |  |
| ## Цель Подпрограммы | -повышение уровня противопожарной безопасности; -защита населения и территории Лидского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований. |  |  |  |  |
| ## Объем ## финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Всего: | 256,2 | 132,5 | 144,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 256,2 | 132,5 | 144,0 |  |
|  | Итого по программе | 532,7 |  |  |  |
| ## Основные целевые показатели от реализации Подпрограммы | -уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - совершенствование системы оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - усиление пропаганды мер противопожарной безопасности и порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: -сокращение числа пожаров на территории поселения; - совершенствование системы оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - усиление пропаганды мер пожарной безопасности и порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Финансово–экономический сектор администрации Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Сергеев В.А. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации |  |  |  |  |

1.  Характеристика проблемы

Развитию пожаров и гибели при этом людей способствует несвоевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану.

На территории Лидского сельского  поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

-повышение уровня противопожарной безопасности;

-защита населения и территории Лидского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

2.2. Основными задачами Подпрограммы является:

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование системы оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- усиление пропаганды мер противопожарной безопасности и порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017- 2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на содержание противопожарной дружины и на расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Лидского сельского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района о передачи части полномочий.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий по подпрограмме осуществляется  за счет средств бюджета Лидского сельского поселения.

Реализация подпрограммы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать снижению количества пожаров и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера, совершенствование системы оповещения и связи при чрезвычайных ситуациях, усиление пропаганды мер пожарной безопасности и порядка действий при чрезвычайных ситуациях.

Приложение 5

## П А С П О Р Т

подпрограммы 5 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - решение Совета депутатов Лидского сельского поселения от 11.12.2014 № 38 «О дорожном фонде Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |
| ## Период реализации Подпрограммы | ## 2017– 2019 годы |  |  |  |  |
| ## Цель Подпрограммы | Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети Лидского сельского поселения Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| ## Объем ## финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Всего: | 4692,6 | 4945,9 | 5166,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 3434,0 | 3561,6 | 3643,6 |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 1258,6 | 1384,4 | 1522,9 |  |
|  | Итого по программе | 14805,0 |  |  |  |
| ## Основные целевые показатели от реализации Подпрограммы | - проведение мероприятий по ремонту дорог общего пользования с песчано-гравийным и асфальтовым покрытием; - обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на них; - устранение аварийно-опасных участков на муниципальных автодорогах (улицах); - обеспечение содержания улично-дорожной сети и сооружений на них. |  |  |  |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: - доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |  |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Сергеев В.А. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Сергеев В.А. |  |  |  |  |

1.  Характеристика проблемы

На территории  Лидского сельского поселения находятся 37 населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов составляет 53,7 км, вне границ населенных пунктов – 117,65 км. В большей степени дороги имеют песчано-гравийное покрытие, и в связи с интенсивным движением автотранспорта имеется необходимость проводить подсыпку и грейдирование дорожного полотна.

В большинстве населенных пунктов, находящихся на территории Лидского сельского поселения нет магазинов, медпунктов и почтовых отделений связи, поэтому в зимний период времени  необходимо своевременно проводить очистку дорог от выпавшего снега для доставки продуктов питания и первой необходимости, пенсионных выплат, для оказания первой медицинской помощи.

Проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования, внутридворовых территорий необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

- Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети; выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства.

Задачи:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на них;

- устранение аварийно-опасных участков на муниципальных автодорогах (улицах);

- обеспечение содержания улично-дорожной сети и сооружений на них.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017- 2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Лидского сельского поселения.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий по подпрограмме осуществляется  за счет средств бюджета Лидского сельского поселения, бюджета Бокситогорского муниципального района.

Реализация подпрограммы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать улучшению состояния автомобильных дорог Лидского сельского поселения,  обеспечения соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям, снижение аварийность на дорогах.

Приложение 6

## П А С П О Р Т

подпрограммы «Содержание жилищного хозяйства Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Содержание жилищного хозяйства Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Областной закон от 29 ноября 2013 № 82-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", - постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", |  |  |  |  |
| ## Период реализации Подпрограммы | ## 2017– 2019 годы |  |  |  |  |
| ## Цель Подпрограммы | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| ## Объем ## финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Всего: | 280,0 | 382,0 | 385,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 280,0 | 382,0 | 385,0 |  |
|  | Итого по программе | 1047,0 |  |  |  |
| ## Основные целевые показатели от реализации Подпрограммы | - проведение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лидского сельского поселения |  |  |  |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: снижение физического износа многоквартирных домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов |  |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | администрация Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" администрации Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района. |  |  |  |  |
| Участники программы | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" Администрация Лидского сельского поселения Собственники помещений |  |  |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Лидского сельского поселения Сергеев В.А. |  |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации |  |  |  |  |

1.  Характеристика проблемы

Более 700 человек (более 25% населения Лидского сельского поселения) в настоящее время проживают в многоквартирных домах. Суммарная площадь жилых помещений в Лидском сельском поселении в многоквартирных домах составляет 12 375,6 кв. м., из них  5 241,02 кв.м. площадь неприватизированных жилых помещений.

Имеются многоквартирные  дома, требующие капитального ремонта:

Учитывая значительные финансовые затраты на проведение капитального ремонта формируется фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Основными целями Подпрограммы является:

- формирование  фонда капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории Лидского сельского поселения

2.2. Основными задачами Подпрограммы является:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лидского сельского поселения .

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017- 2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий по подпрограмме осуществляется  за счет средств бюджета Лидского сельского поселения.

Реализация подпрограммы подвержена снижению взносов на капитальный ремонт, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться  в сторону уменьшения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать снижению физического износа многоквартирных  домов, увеличению сроков эксплуатации жилищного фонда,                
обеспечению сохранности жилищного фонда, снижению риска возникновения аварийных ситуаций, созданию условий для экономии эксплуатационных расходов.

Приложение 7

## П А С П О Р Т

подпрограммы 7 «Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Развитие инженерной инфраструктуры Лидского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |
| ## Период реализации Подпрограммы | ## 2017– 2019 годы |  |  |  |
| ## Цель Подпрограммы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| ## Объем ## финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
|  |  | 2017год | 2018 год | 2019 год |
|  | Всего: | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Итого по программе | 600,0 |  |  |
| ## Основные целевые показатели от реализации Подпрограммы | - развитие сетей коммунальной инфраструктуры -уменьшение потерь предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения |  |  |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: - уменьшение процента износа инженерных сетей; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; - снижение потерь тепловой энергии. |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Лидского сельского поселения |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации |  |  |  |

1.  Характеристика проблемы

Коммунальное хозяйство МО «Лидское сельское поселение» представляет сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования.

Основной целью функционирования жилищно-коммунального хозяйства  является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Жилищный фонд 12 многоквартирных домов составляет 12,4 тыс. кв.м.      Протяженность тепловых сетей Лидского сельского поселения  составляет  898 м. Основными причинами неудовлетворительного состояния систем жизнеобеспечения является высокая степень износа  оборудования, недостатки эксплуатации. На конец 2016 года уровень износа коммунальной инфраструктуры теплоснабжения составляет 68,5%

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Основными целями Подпрограммы являются:

- восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса

- обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства

2.2. Основными задачами Подпрограммы является:

- внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017- 2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основное мероприятие Подпрограммы: ремонт тепловых сетей с применением новых технологий и материалов.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий по подпрограмме осуществляется  за счет средств бюджета Лидского сельского поселения.

Реализация подпрограммы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация  мероприятий Подпрограммы  будет способствовать  уменьшению процента износа инженерных сетей; снижению риска возникновения аварийных ситуаций; снижению потерь  теплоэнергии, повышению гарантированности предоставления услуг теплоснабжения

Приложение 8

Паспорт

подпрограммы 8 «Организация благоустройства  на территории Лидского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Полное наименование | Организация благоустройства на территории Лидского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Лидского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Лидского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | - повышение качества уличного освещения поселения; - благоустройство территорий. |
| Задачи подпрограммы | - организация уличного освещения; - содержание мест захоронения; - озеленение территории; - сбор и вывоз ТБО. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество фонарей уличного освещения; - количество площадок ТБО, количество мусорных контейнеров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2019 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета Лидского сельского поселения составляет 11868,4 тыс. руб., в том числе: 2017 г. – 3912,9 тыс. рублей; 2018 г. – 3917,0 тыс. рублей; 2019 г. – 4038,5 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня инженерных коммуникаций в поселении и, как следствие, более комфортные условия для жизни |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Разработка настоящей подпрограммы позволит поддерживать и развивать все  направления сферы территориального благоустройства, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на администрацию.

Программа охватывает все основные направления деятельности в сфере территориального благоустройства: организация уличного освещения, сбор и вывоз ТБО.

Мероприятия программы предусматривают создание на данном этапе оптимальных условий для развития части территории поселения.

Одной из актуальных проблем остается низкий уровень инженерной оснащенности поколения. Запланированные мероприятия позволят в определенной степени решить данную проблему.

II. Цели, задачи подпрограммы

Цели:

- повышение качества уличного освещения поселения;

- благоустройство территорий.

Задачи:

- организация уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- озеленение территории;

- сбор и вывоз ТБО.

III. Основные мероприятия подпрограммы

В рамках решения поставленных подпрограммой задач предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- организация уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- озеленение территорий поселения;

-прочие мероприятия по благоустройству территории.

IV. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Исполнителем подпрограммы является администрация Лидского сельского поселения.

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Лидского сельского поселения.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств бюджета Лидского сельского поселения.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается увеличении количества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, вследствие:

- создания  комфортного уличного освещения;

- своевременной утилизации ТБО;

- озеленения территории поселения.

Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию культурной политики администрации сельского поселения и в активном привлечении средств из других источников.

## Приложение 9

## П А С П О Р Т

подпрограммы 9 «Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения»

| ## Наименование подпрограммы | ## Развитие культуры на территории Лидского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основания для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |  |
| ## Период реализации Подпрограммы | ## 2017– 2019 годы |  |  |  |
| ## Цель Подпрограммы | - Создание условий для развития культуры; - Повышение доступности, качества и разнообразия в сфере культуры. |  |  |  |
| ## Объем ## финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  | Всего: | 8447,5 | 4338,4 | 4102,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 3655,1 | 2546,0 | 2310,1 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 3896,2 | 896,2 | 896,2 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 896,2 | 896,2 | 896,2 |
|  | Итого по программе | 16888,4 |  |  |
|  | Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |  |  |  |
| ## Задачи Подпрограммы | - организация досуговой занятости населения. |  |  |  |
| ## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение пользователей библиотек, зрителей культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Участники программы | МБУ "Лидский КЦ" администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Лидского сельского поселения |  |  |  |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации |  |  |  |

1.  Характеристика проблемы

В настоящее время  недооценивается потенциал сфер культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, хотя он многообразен и эффективен в деле воспитания и оздоровления подрастающего поколения и молодежи, адаптации социально незащищенных слоев населения, влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых  в сфере материального производства.

Сложные процессы, происходящие в современном обществе, характеризуются утратой духовно-нравственных ориентиров, традиционных ценностей. Растут показатели проявлений девиантного поведения в молодежной среде.

Деятельность системы учреждений сферы культуры в сельских поселениях имеет особое значение, решая важные социальные задачи - занятость молодежи, отвлечение от пагубного влияния улицы детей и подростков, психологическая разгрузка старшего поколения. Она нацелена на создание условий для самореализации человека, необходимого уровня и качества жизни, и, что немаловажно - обеспечение в местном сообществе социальной стабильности.

В МБУ "Лидский культурный центр" проводится достаточное количество мероприятий, в том числе  крупные мероприятия: новогодние ёлки для детей; праздничные концерты, массовое гуляние «Широкая масленица»;  митинг, посвященный празднованию  годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; праздники, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека,  Дню Молодежи и другие.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

- Создание условий для развития культуры.

- Повышение доступности, качества и разнообразия в сфере культуры.

Задачи:

- Организаций досуговой занятости населения.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017- 2019 годах.

4. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры, на развитие и укрепление кадрового потенциала.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий по подпрограмме осуществляется  за счет средств бюджета Лидского сельского поселения, бюджета Бокситогорского муниципального района и областного бюджета.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры, вследствие:

- создания благоприятных условий для творческой деятельности населения;

- увеличения доступности и расширения предложений культурных благ и услуг в сфере культуры;

- улучшения культурно-массовой работы со всеми слоями населения.

В результате реализации Программы увеличится количество посетителей библиотек, зрителей культурно-досуговых мероприятий.

Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры.

Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию культурной политики администрации сельского поселения и в активном привлечении средств из других источников.