Администрация

Лидского сельского поселения

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2019 года                                                                                    № 113

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

поселка Заборье Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2019-2024 годы"

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика п. Заборье

Лидского сельского поселения, путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"

1.     Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»  п. Заборье Лидского сельского поселения   Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы".

2.  Признать утратившими силу постановление администрации  Лидского сельского поселения от     «15»февраля 2018 года № 20 Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды поселок Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы"

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте «Лидское сельское поселение».

4. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" (без приложений к программе) и на официальном сайте Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района .

5.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                      Н.П. Шкатуленкова

________________________________________________________________________________________

Разослано:  в регистр МНПА, в прокуратуру, в газету « Новый путь », в дело

Приложение к программе

№ 1

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов       поселка    Заборье  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

в 2019-2024 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Лидского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | Итого |
|  | Всего: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Средства бюджета Лидского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения – ремонт, восстановление проездов, пешеходных зон, озеленение, освещение дворовых территорий и т.д.; 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта (устройство детских спортивно-игровых площадок); 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2019-2024 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ефимовского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов п. Заборье Бокситогорского муниципального района. |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий МКД в весенний и осенний периоды | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля дворовых территорий МКД, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2019-2024 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий п.Заборье | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения |  | тыс.руб., в том числе: 2019 год – тыс.руб.; 2020 год – тыс.руб.; 2021 год – тыс.руб. 2022 год – тыс.руб. 2023 год – тыс.руб. 2024 год – тыс. руб. |  |

Таблица 3.1 Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье  Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в

2019-2024 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье | Итого | 2019-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Лидского сельского поселения |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 2019-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий п.Заборье | Итого | 2019-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Лидского сельского поселения | Повышение комфортности проживания населения. Ремонт дворовых территорий МКД |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области | 2019-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 2019-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица 3.1.1 Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2019-2024 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес дворовой территории | Наименование работ | Единица измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды п.Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы", в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

Приложение к Программе

№2

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий пос. Заборье

Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

в 2019-2024 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий пос. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий п. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Лидского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. - повышение уровня благоустройства: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22019 год | 22020 год | 22021 год | 22022 год | 22023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение комфортности проживания населения 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта; 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов). |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий пос. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в 2019-2024 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Лидского сельского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача1. -создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. -повышение уровня благоустройства п. Заборье Лидского сельского поселения |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 2.2. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий пос. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в    2019-2024 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство общественных территорий п. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в 2019-2024 годах" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство общественных территорий п. Заборье | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Лидского сельского поселения |  | тыс.руб., в том числе 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – тыс.руб.; 2021 год – тыс.руб.; 2022 год – тыс.руб.; 2023 год – тыс.руб. 2024 год - тыс. руб. |  |

Таблица 3.2. Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство общественных территорий п. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в 2019-2024 годах"

| N п/ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. -создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. повышение уровня благоустройства п. Заборье Лидского сельского поселения |  | Итого | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Лидского сельского поселения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий п. Заборье |  | Итого | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Лидского сельского поселения | Создание благоприятной городской среды, обеспечение условий отдыха. Ремонт общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Лидского сельского поселения | 2019-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица 3.2.1. Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий п. Заборье Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района в 2019-2024 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес общественной территории | Наименование работ | Единица измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды п. Заборье Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на 2019-2024 годы" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.