ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования :Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта: Снос и уборка аварийных домов в п. Заборье, ул. Заводская, д.12,д.14

на 2025 год

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |  |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 |  |
| 599973,72 | 521976,97 | 77996,75 | 0,0 | 599973,72 | 521976,97 | 77996,75 | 0,0 | 599973,72 | 521976,97 | 77996,75 | 0,0 | 0,00 |  |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен ______ своевременно ______

(своевременно, с нарушением сроков)

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

__________________________________________________________________________.

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) - _26.05.2025_ г.;

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта - _29.08.2025_ г.

5.  К отчету прилагаются на  4  листах:  (фотографии  объекта по итогам реализации  проекта  -  до  начала реализации проекта, после его реализации).

Инициатор (Председатель совета территориального общественного самоуправления):

__ Неборонова Лариса Владимировна                            ____________

(Ф.И.О.)                                              (подпись)

Глава администрации Лидского сельского поселения:

___Козлова Наталья Петровна             ______           ____________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П.

Дата «18» сентября 2025 г.